# Inventarisatie en Plan van Aanpak Examenopdracht: WeatherApp

Versie 0.2

Jack van Bommel 9019233

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Inventarisatie	3

Wensen en Eisen van de Opdrachtgever	3

Plan van Aanpak	4

Applicatie Specificaties	4

Planning	5

# Inventarisatie

## Wensen en Eisen van de Opdrachtgever

Opdrachtgever: Eerman

De opdrachtgever wilt een weerapplicatie hebben die alleen toegankelijk is voor leden van de hobby weerclub.

Minimale Eisen:

- De app heeft een eigen logo.

- De app heeft een eigen naam.

- De gebruiker moet inloggen om de weerinformatie te kunnen bekijken.

- Mogelijkheid om een stad te kiezen waarvan je de weerinformatie kan zien:

  - De temperatuur van de gekozen stad wordt weergeven.

  - Er wordt aangegeven of het regent of droog is in de gekozen stad.

Overige Eisen:

- De app heeft het logo van de weer hobbyclub.

- De app gebruikt de kleurstelling van de weer hobbyclub.

- De app heeft credits met de naam van de ontwikkelaar erin.

- De app moet minimaal op Android of iOS werken.

- De app moet zowel in portret- als landschapweergave werken.

Wensen:

- De app laat meer weerinformatie zien, zoals:

  - Windkracht

  - Luchtvochtigheid

- De app kan niet worden gebruikt door dubbel geregistreerde personen.

# Plan van Aanpak

## Applicatie Specificaties

De applicatie zal een weerapp worden, ontwikkeld voor Android met gebruik van Android Studio Giraffe – 2022.3.1 - Patch 4.

Android studio heeft standaard ondersteuning voor de programmeertalen Kotlin en Java.

Voor de weerapp is de keuze gemaakt om Java te gaan gebruiken, aangezien dat de traditionele programmeertaal van Android Studio is. Hierdoor is er online meer documentatie en ondersteuning beschikbaar.

De applicatie zal worden ontwikkeld op een minimum Android SDK API level van 21. Er is hiervoor gekozen, omdat dit het laagst mogelijk API level is dat Google Services momenteel ondersteund. Door het zo laag mogelijke API level te nemen, kunnen gebruikers met een oudere telefoon ook gebruik maken van de app. API level 21 staat gelijk aan Android versie 5.0.

Voor het ophalen van de weerdata zal er gebruik worden gemaakt van de gratis versie van OpenWeatherMap API. Deze API biedt de volgende functionaliteit:

- Het huidige weer van een locatie ophalen. Dit wordt iedere 2 uur geüpdatet.

- De volgende weerskaarten ophalen. Deze worden iedere 3 uur geüpdatet:

  - Wolken

  - Neerslag

  - Zeewaterdruk

  - Windsnelheid

  - Temperatuur

- De luchtvervuiling van een locatie ophalen.

Voor het login mechanisme zal er gebruik worden gemaakt van SQLite om een database op te zetten en te onderhouden. SQLite is een kleine, snelle database engine die ingebouwd zit op vrijwel alle mobiele telefoons tegenwoordig. Dit maakt het perfect om te gebruiken voor deze weerapp.

## Planning

Voor de planning is er een burndown chart gemaakt in Excel met alle werkzaamheden die er moeten worden uitgevoerd. Iedere werkzaamheid in het schema bevat een geschat aantal punten die aangeven of een taak lang en/of lastig zal zijn om uit te voeren. Dit is de aan de hand gegaan van 0 – 5 puntensysteem.

Wanneer het project is afgerond zal de geüpdatet burndown chart worden toegevoegd aan dit document. Dit biedt een overzicht of alle werkzaamheden tijdig zijn uitgevoerd en eventuele aanpassingen aan het schema of de werkzaamheden zullen worden toegelicht.